**Exempeltext beskrivningsfält i granskningspaket**

1. Projektuppgifter

Xxx

1. Tidplan

Xxx

1. För godkännande som

Bygghandling

1. Granskningsansvarig från kund eller kundens ombud

Namn Namnsson, Företag

1. Projektör verifierar att handlingar

• uppfyller fastställda krav

• avvikelser krav har rapporterats till projekteringsledare

• egenkontroll utförd

• uppfyller myndighets- och normkrav

• samordnade med övriga projektörer

• arbetsmiljö har beaktats

Projektör verifierar att bifogade handlingar uppfyller ovanstående och är klar för granskning:

* Genom att skapa kommentarstyp 'Gransknings-PM' med status ’Klar för granskning’.

Projektör verifierar att granskningskommentar med status ”Har åtgärdats” är inarbetad i handlingen:

* Genom att ändra status på kommentarstyp 'Gransknings-PM' till ’Har åtgärdats’.
1. Projekteringsledare verifierar och beslutar

Projekteringsledare verifierar att bifogade handlingar utan kommentarer eller kommentarer med status ”Avvisad”, ”Har åtgärdats” och ”Annat forum” är klar för distribution:

* Genom att fylla i samt ändra status på kommentarstyp 'Gransknings-PM' till ’Klar för distribution’.

Projekteringsledare verifierar att handlingar och bifogad granskningssammanfattning med kommentarer status ”Ny granskning” kräver ny granskning efter revidering:

* Genom att fylla i samt ändra status på kommentarstyp 'Gransknings-PM' till ’Ny granskning’.

**Exempeltext beskrivningsfält i kommentarstyp ’Gransknings-PM’**

 • Vid skapande fyll i obligatoriska fält

Status: Sker per automatik

Ansvarig: Ange projekteringsledare

Ämne: Ange granskningspaket

Egenkontroll levererad: Ange svar

 • Projektör verifierar att handlingar

• uppfyller fastställda krav

• avvikelser krav har rapporterats till projekteringsledare

• egenkontroll utförd

• uppfyller myndighets- och normkrav

• samordnade med övriga projektörer

• arbetsmiljö har beaktats

Projektör verifierar att bifogade handlingar uppfyller ovanstående och är klar för granskning:

- Genom att skapa kommentarstyp 'Gransknings-PM' med status ’Klar för granskning’.

Projektör verifierar att granskningskommentar med status ”Har åtgärdats” är inarbetad i handlingen:

- Genom att ändra status på kommentarstyp 'Gransknings-PM' till ’Har åtgärdats’.

 • Projekteringsledare verifierar och beslutar

Projekteringsledare verifierar att bifogade handlingar utan kommentarer eller kommentarer med status ”Avvisad”, ”Har åtgärdats” och ”Annat forum” är klar för distribution:

- Genom att fylla i samt ändra status på kommentarstyp 'Gransknings-PM' till ’Klar för distribution’.

Projekteringsledare verifierar att handlingar och bifogad granskningssammanfattning med kommentarer status ”Ny granskning” kräver ny granskning efter revidering:

- Genom att fylla i samt ändra status på kommentarstyp 'Gransknings-PM' till ’Ny granskning’.